- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по установке дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети города Дудинки.

г. Дудинка	«___»__________2011г.

Администрация города Дудинки, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице исполняющего обязанности Руководителя Администрации Ганула Романа Викторовича, действующего на основании Устава города Дудинки, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Красноярском края» на 2009 - 2011 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 17.02.2009 № 77-п (далее по тексту – Программа) и долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в городе Дудинке на 2011 – 2012 годы», утвержденной Постановлением Администрации города Дудинки от 11.11.2010 № 47, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

- 1. Предмет Контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению:

- в соответствии с пп. 3.1.3 Программы работы по установке на улично-дорожной сети города Дудинки дорожных знаков в количестве 30 штук;

- в соответствии с пп. 3.1.4 Программы работы по установке на улично-дорожной сети города Дудинки указателей маршрутного ориентирования в количестве 3 штук.

Качество предоставляемых услуг по установке, а также качество дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования должно соответствовать действующим нормативным требованиям Российской Федерации.

1.2. Подрядчик за счет собственных средств осуществляет приобретение дорожных знаков и знаков маршрутного ориентирования, а так же материалов для их установки.

1.3. Виды и объемы работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Места установки дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования согласовываются (определяются) Муниципальным заказчиком перед началом работ.

1.4. Подрядчик при исполнении Контракта имеет право привлечь по согласованию с Муниципальным заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами и другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

1.5. Подрядчику необходимо выполнить весь комплекс работ с момента подписания настоящего Контракта до 31 августа 2011г. включительно.

1.6. Интересы Муниципального заказчика по управлению Контрактом представляет:

Заместитель Руководителя Администрации города Дудинки Квасова Янина Иосифовна, которая с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании работ, и формировать штат уполномоченных ей лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.

1.7. Интересы Подрядчика по Контракту представляет:

___________________________________________________________________________________

- 2. Стоимость работ и условия финансирования

2.1. Стоимость работ и услуг по установке дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети города Дудинки составляет _________________ (_______________________________) рублей, включая стоимость знаков, затрат на установку и расходы, предусмотренные налоговым законодательством.

2.1.1. Стоимость работ по установке дорожных знаков составляет _____________(____________) рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в размере _____________(_____________) рублей, за счет средств местного бюджета в размере _____________ (________________) рублей.

2.1.2. Стоимость работ по установке указателей маршрутного ориентирования составляет _________(_______________) рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в размере _____________(_____________) рублей, за счет средств местного бюджета в размере _________________ (___________________) рублей.

2.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий Контракта в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Основанием для оплаты работ является счет, счет-фактура и оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (Приложение №2 к настоящему Контракту), представленный по фактически выполненному объему работ в соответствии с техническим заданием.

2.4. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком после перечисления в бюджет города Дудинки соответствующих средств, выделяемых из бюджета Красноярского края на реализацию долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2009 - 2011 годы, но не позднее 01 декабря 2011 года.

2.5. Расчет производится на основании подписанных актов о приемке выполненных работ. Муниципальный заказчик обязан оплатить работы в объеме, предусмотренном актом о приемке работ.

- 3. Обязанности Муниципального заказчика

3.1. Муниципальный заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику в 10-дневный срок со дня подписания настоящего Контракта всю необходимую для ведения работ документацию.

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком настоящего Контракта, включая контроль качества работ и материалов.

3.1.4. Подписать предъявленный Подрядчиком Акт приемки выполненных работ в трехдневный срок или уведомить письменно Подрядчика о несогласии, с указанием конкретных причин.

3.2. Муниципальный заказчик вправе:

3.2.1.	Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

3.2.2.	Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Контрактом срок. Если во время выполнения работы Муниципальному заказчику станет очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, который сообщается Подрядчику письменным уведомлением. При неисполнении Подрядчиком в назначенный Муниципальным заказчиком срок этого требования, Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта, либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика, с компенсацией расходов на привлечение другого лица (в том числе, путем удержания соответствующих сумм из причитающихся по Контракту Подрядчику денежных средств).

- 4. Обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан выполнять работы, в соответствии с согласованным с Муниципальным заказчиком Проектом производства работ. Взаимодействие в работе между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком осуществляются через Представителя Муниципального заказчика.

4.2. Подрядчик принимает на себя обязательства по целевому, экономному и эффективному использованию финансовых и материальных ресурсов, выделенных на выполнение работ, в том числе за счет внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих технологий и материалов.

4.3. До приемки выполненных работ принять необходимые меры по сохранности установленных дорожных знаков от механических и иных повреждений, ухудшающих их эксплуатационное состояние. Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшение эксплуатационного состояния объектов, принять меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений.

4.4. Нести ответственность перед третьими лицами в установленном законодательством Российской Федерации порядке в случае нанесения им ущерба из-за несоблюдения правил и условий проведения работ.

4.5. Инвентарем, такелажем, приспособлениями и средствами малой механизации Подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.

4.6. Принимает на себя обязательства по подготовке, оформлению и своевременному представлению бухгалтерской, статистической и иной установленной государственной отчетности, а также исполнительной документации. Подрядчик обеспечивает организацию сдачи-приемки выполненных работ Муниципальному заказчику в порядке, установленном разделом 5 настоящего Контракта.

Гарантирует качество и достоверность предоставляемой информации.

4.7. Выполнить работы по установке дорожных знаков после согласования мест установки дорожных знаков, информационного фона дорожных знаков с Муниципальным заказчиком и надзорными органами.

4.8. Нести полную ответственность перед надзорными органами в случае несоблюдения правил и условий проведения работ по установке дорожных знаков и в случае несоответствия мест установки и размеров дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования нормативно-правовым актам.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ. Качество работ.

5.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с предъявляемыми требованиями к данному виду работ.

5.2. При выполнении работ Подрядчик обязан передать результат работ Муниципальному заказчику. Подрядчик должен за пять календарных дней письменно уведомить Муниципального заказчика об окончании выполнения работ и готовности к сдаче результата работ.

5.3. Муниципальный заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 5 дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», либо составить Акт в соответствии с п.5.4. настоящего Контракта.

5.4. В случае обнаружения отступлений Подрядчика от требований нормативной документации обязательных для Сторон, условий Контракта, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, и Муниципальным заказчиком устанавливается срок для их устранения Подрядчиком.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.5. При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.4. Контракта, Муниципальный заказчик привлекает для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков соответствующие надзорные органы. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Муниципальным заказчиком, направляется Подрядчику.

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленные Муниципальным заказчиком срок и возместить Муниципальному заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

5.6. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п.5.4. и п.5.5. Контракта, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

5.7. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Муниципальным заказчиком в соответствии с пунктом 5.3. Контракта.

- 6. Ответственность Сторон, порядок рассмотрения споров

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в части, касающейся сроков выполнения работ, указанных в Контракте и приложениях к нему, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере 1% от контрактной цены в текущих ценах и неустойку в размере 0,1% от цены Контракта, но не менее 1/300 действующей на момент уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ, за каждый день неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств.

6.3. Убытки по настоящему Контракту взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

6.4. Если в ходе проведения проверок, будут выявлены факты выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов, Муниципальный заказчик вправе потребовать исправления указанных недостатков за счет Подрядчика в оговоренный срок.

6.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием военных действий или общественно политических конфликтов в зоне обслуживания, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы установки дорожных знаков и знаков маршрутного ориентирования, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

7.3. Если Стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п.9.5. Контракта.

7.4. Подрядчик надлежаще осведомлен о следующих особенностях места расположения города Дудинки:

- населенный пункт находится  на севере Красноярского края,  за Северным полярным кругом, на полуострове Таймыр, в приграничной зоне РФ (действие соответствующего режима Государственной границы РФ);

- транспортная доступность г. Дудинки из городов, расположенных за пределами Таймырского полуострова: водное сообщение по Северному морскому пути и авиатранспортом –  круглый год;  водное сообщение с г. Красноярском по р. Енисей – с начала июня по октябрь. Железнодорожное и автомобильное сообщение отсутствует круглый год;

- температурный режим определяется расположением в субарктической зоне, местность характеризуется крайне суровым климатом, продолжительность снежного периода – 8 месяцев, с перепадами температур от -60 до – 10 С, бесснежного периода (июнь – сентябрь) с перепадами температур от -10 до +25С. Преобладающее количество осадков выпадает в летние месяцы. Скорость приземного ветра в половине дней в году может составлять от 9 до 25-30 м/с;

- функционирование транспортной схемы всецело зависит от климатических особенностей местности (частое закрытие аэропортов и отмена авиарейсов по метеоусловиям, различающиеся в разные годы даты начала и окончания речной навигации, отсутствие сети автодорог и т.д.)

7.5. Действие факторов, указанных в п. 7.4 Контракта, не является обстоятельством непреодолимой силы. Подрядчик уведомлен о необходимости заблаговременного обеспечения мероприятий по подготовке к исполнению настоящего Контракта.

- 8. Особые условия

8.1. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту.

Подрядчик обеспечивает представителя Муниципальный заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра и приемки работ.

8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, заключенного в порядке, аналогичном для заключения настоящего Контракта.

8.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

8.4. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Контракту.

9.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, (один экземпляр для Подрядчика и два экземпляра для Муниципального заказчика)

- 10. Реквизиты Сторон

| Муниципальный заказчик: Российская Федерация, Красноярский край 647000, г.Дудинка, ул.Советская, 35 ИНН 8401011371 КПП 840101001 Администрация города Дудинки В УФК по Красноярскому краю (л/с 02193012220, Финансовый комитет Администрации города Дудинки (Администрация города Дудинки л/с аа300) В ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск БИК 040407001 р/сч. 40204810200000000062 ОКАТО 04121000000 контактный телефон (39191) 31519, 52246 | Подрядчик: |
| --- | --- |

11. Подписи Сторон

| Муниципальный заказчик: Исполняющий обязанности Руководителя Администрации города Дудинки ### ____________________________Р.В. Ганул М.П. «___»_____________2011г. | Подрядчик: ___________________________ М.П. «___»_________________2011г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту №_______

от «_____» _________ 2011 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение работ по установке дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети города Дудинки

- Подрядчику надлежит осуществить установку на улично-дорожной сети города Дудинки дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования, изготовленных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004, а также необходимых для их установки материалов.

- Спецификация дорожных знаков, указателей маршрутного ориентирования, а также материалов необходимых для установки указана в нижеприведенной таблице:

| №№ | Наименование дорожных знаков и материалов | № по ГОСТ Р 52289-2004 | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Главная дорога» | 2.1 | 2 |
| 2. | «Уступите дорогу» | 2.4 | 15 |
| 3. | «Преимущество перед встречным движением» | 2.7 | 1 |
| 4. | «Пешеходная дорожка» | 4.5 | 1 |
| 5. | «Выезд на дорогу с односторонним движением» | 5.7.1 | 11 |
| 6. | «Указатель направлений», размером 1500 х 650 мм. | 6.10.1 | 3 |
| Итого дорожных знаков и указателей: |  |  | 33 |
| 7. | Стойки дорожных знаков D=76 mm, L=4000 mm. |  | 22 |
| 8. | Комплекты для крепления дорожных знаков. |  | 30 |

- Указатели маршрутного ориентирования (дорожные знаки 6.10.1 «Указатель направлений») изготавливаются специализированной организацией по заявке Подрядчика после согласования информационного фона с надзорными органами и утверждения Муниципальным заказчиком. Эскизы указателей маршрутного ориентирования на согласование и утверждение предоставляются Подрядчиком.

- Дорожные знаки и указатели маршрутного ориентирования должны быть установлены согласно требований ГОСТ Р 52289-2004, стойки дорожных знаков должны быть окрашены антикоррозийными лакокрасочными материалами.

| Муниципальный заказчик: Исполняющий обязанности Руководителя Администрации города Дудинки ### ______________________________ Р.В. Ганул М.П. «___»_____________2011г. | Подрядчик: ___________________________ М.П. «___»_________________2011г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

Муниципальному контракту №_______

От «____» _________ 2011 г

Подрядчик: Реквизиты и юридический адрес Подрядчика

Акт

о приемки выполненных работ

от «__» ___________ 2011 г.

Муниципальный заказчик: Администрация города Дудинки

Адрес: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,

г. Дудинка, ул. Советская, д.35

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Всего выполнено работ на сумму: сумма прописью

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Муниципальный заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполненных работ не имеет.

Проверил:

Председатель комитета ЖКХ

Администрации города Дудинки	Е.Н. Вишневый

Подрядчик:___________(__________)	Муниципальный заказчик:_________(__________)

подпись, расшифровка подписи	подпись,расшифровка подписи

М.П.	М.П.